MR版本需求开发评审表

版本：V1.0

共  4  页

(包括封面)

拟  制        赵国库

审  核

会  签

标准化

批  准

中兴通讯股份有限公司

文档版本变更记录：

| 版本号 | 拟制日期 | 拟制人 | 版本描述 | 存档编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2016-07-13 | 赵国库 | 首次提交 |  |

注： 1）拟制、审核、会签、批准不走电子流程时，必须用钢笔或签字笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写。

MR版本需求开发评审表

声明：

本评审表主要用途是确定MR版本需求开发的内容确认。所有在MR版本中修改的内容的都应当体现在该表中。MR版本实际开发的内容应与该表体现修改部分完全一致。

- 项目信息：

| 型号名称 | Gaia |
| --- | --- |
| 运营商 | 日本软银 Softbank |
| 版本信息 | 第四版维护版本（a32.3） |
| 版本要求 | 2016.7.15日输出版本 |
| FOTA公开要求 | 由局方制定 |
| FOTA版本要求 | TA->MR4_2、MR1->MR4_2、MR2->MR4_2、MR3->MR4_2 |

- 版本开发需求

1）需求变更

本次无售后故障修改需求；

2）售后故障

Q1：预制邮件号码匹配问题；

3）系统测试故障

以下AMR文件格式异常问题

dialer_sos_guidance59.amr

dialer_sos_guidance475.amr

dialer_sos_guidance670.amr

vocie_mail_full59.amr

vocie_mail_full670.amr

4）生产故障

本次无生产相关故障修改；

三、评审信息

| 编号 | 检 查 项 | 负责人角色 | 负责人 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无需求变更遗漏； | 需求经理 | 党松 | PASS |
| 2 | 1）无客户反馈故障遗漏； 2）需要修改的故障经过客户同意； 3）a32.3 fota包的公开方式和升级版本经过局方同意和确认 | 办事处负责人 | 刘健、石勇 | PASS |
| 3 | 无售后故障遗漏； | 售后总监 | 王飞 | PASS |
| 4 | 是否有场测、系统重要故障要修改； | 主测 | 杨春艳 | PASS |
| 5 | 无生产故障遗漏； | 项目经理 | 郭建军 | PASS |
| 6 | 研发初步评估修改波及可控； | 系统工程师 开发经理 | 孙君生 赵国库 | PASS |
| 7 | 研发初步评估可以按期完成； | 系统工程师 开发经理 | 孙君生 赵国库 | PASS |
|  | （完） |  |  |  |

四、评审结论

| 评审结论 | 经评审会议评审，本次需求变更修改，无需求遗漏点，修改波及可控，初步评估可以在时间要求节点内完成。 |
| --- | --- |
| 评审参与人 | 项目经理：郭建军、王大智、沈钦 需求经理：党松 开发经理：赵国库 测试经理：王佳伟 办事处负责人：刘健、石勇 系统工程师：孙君生 主测：杨春艳 售后总监：王飞 |
| 审核人 | 软件部部长：谢高路 |
| 时间 | 2016.7.13 |